Draftboard TODO

Checklist accionable de debilidades pendientes

2026-05-27

Tacha ☐ → ✓ cuando completes. Cada item marca [bajo/medio/alto] risk.

# 1. Snapshot actual

| Archivo | Inicio | Hoy | Δ | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BuildPanel.tsx | 1300+ | 343 | -74% | ✓ done |
| PreferencesView.tsx | 858 | 197 | -77% | ✓ done |
| lib.rs | 1003 | 267 | -73% | ✓ done |
| worker.js | 1719 | 1098 | -36% | ◐ Sprint 2 done, Sprint 3 pending |
| App.tsx | 1230+ | 925 | -25% | ◐ posible Sprint 3 hooks |
| lcu.rs | 991 | 842 | -15% | ✗ split alto risk |

Tests verde: 669 frontend + 15 Rust + 46 CF Worker = 730 total.

# 2. Bugs conocidos pendientes

## Críticos

☐  Blind pick detection roto  [alto] — myCell sin championId ni championPickIntent en blind pick. Espera captura draftboard.log de sesión real para parsear actions[][] en lugar de myTeam[].championId.

## Menores

☐  TierListView force-refresh tras meta-source change  [bajo] — Verificar que setDb expuesto desde useChampionDbBoot funciona end-to-end (cambia dpm bracket -> tier list actualiza sin restart).

☐  Live ban derivation regression en surrender vote  [bajo] — Cuando equipo aliado vota surrender en champ select y queda en 'preparing', verificar que bans no se borran con setBan(null).

# 3. Sprint corto — low risk, <2h cada uno

## DX / Build

☐  Husky pre-commit hook  [bajo] — Lint + typecheck + cargo fmt --check antes de commit. Bloquea push de código roto. npm install -D husky lint-staged.

☐  Dependabot config  [bajo] — .github/dependabot.yml para npm + cargo + github-actions. Bumps semver-safe weekly.

☐  GitHub Actions matrix Windows + Linux  [bajo] — Tauri builds en ambos OS. Cargo + vitest + tsc. Bloquea PR rojo.

☐  Renovate config (alternativa Dependabot)  [bajo] — Más granular, agrupa updates. Decide uno u otro, no ambos.

## App.tsx — extracts finales

☐  Memoized derivations a hook  [bajo] — useDraftDerivations: allyKeys, enemyKeys, enemyChampionIds, bannedKeys (~30 LOC). Returns objeto memoizado.

☐  Suggestion engine call a hook  [bajo] — useSuggestions({ db, role, allyKeys, enemyKeys, ...}). Encapsula useMemo + dependencias engine.

☐  Draft prediction call a hook  [bajo] — useDraftPrediction({ db, allyKeys, enemyKeys }). Mismo patrón.

## Worker.js — Sprint 3 helpers

☐  Extraer DPM filter -> scrapers/dpm.js  [bajo] — DPM_TIERS, DPM_PLATFORMS, DPM_TIMEFRAMES, handleDpmTierList logic. ~135 LOC, test cubre.

☐  Extraer op.gg matchups -> scrapers/opggMatchups.js  [bajo] — extractOpggMatchups + OPGG_MATCHUP_ROLES/TIERS. ~180 LOC, test cubre.

☐  Extraer parseLane -> scrapers/opggTier.js  [bajo] — parseLane + handleOpggTierList. ~110 LOC.

# 4. Sprint medio — medium risk, ~4h cada uno

## Testing infra

☐  Storybook setup + 10 stories UI primitivos  [medio] — Logo, Toast, Skeleton, ConfirmDialog, HelpTip, HeaderMenu, AppFooter, Toggle, TipCarousel, TrackingStatusBar.

☐  Playwright config + 3 E2E smoke tests  [medio] — Boot app -> see header / open modal / Ctrl+K palette. Headless en CI.

☐  Vitest coverage report en CI  [medio] — @vitest/coverage-v8 + badge en README. Targetshold 70%.

☐  Snapshot tests Sentry PII scrub  [medio] — Inputs con Riot ID / API key / Windows username -> output sin ellos. Regression-proof beforeSend.

## Worker.js Sprint 3 routes

☐  Crear routes/ dir + extraer 7 handlers  [medio] — handleOpggTierList, handleDpmTierList, handleRiotPatchNotes, handleUggProBuilds, handleOpggMatchups, handleOpggChampionAnalysis, handleGroqProxy. Worker.js -> <300 LOC fetch handler router.

## Performance

☐  Bundle analyzer Vite + code-split modals  [medio] — rollup-plugin-visualizer. Identifica top 5 chunks. Lazy load AiChat, Coach, Trends, History views.

☐  Lighthouse CI sobre overlay window  [medio] — <2KB CSS budget. Workflow on PR.

☐  Preload DDragon CDN connections  [bajo] — <link rel='preconnect' href='https://ddragon.leagueoflegends.com'> en index.html. Saves first-paint.

☐  Defer Sentry init hasta primer render  [medio] — Mueve initSentry() de main.tsx a useEffect de App. Saves 50-150ms boot.

## SQLite

☐  Normalize matchups.notes JSON column  [medio] — Migration 007: matchup_tip_lines tabla normalizada. Query speed sobre tip search.

☐  Index audit con EXPLAIN QUERY PLAN  [medio] — Top 10 queries hot path. Agregar índices faltantes.

☐  Vacuum scheduled job weekly  [bajo] — Reclama espacio + reorganiza pages. Background tarea Tauri.

# 5. Sprint largo — alto risk, ~1 día cada uno

## Refactors mayores

☐  lcu.rs split en sub-mods  [alto] — lcu/{api,runes,spells,item_sets,watcher,live_client}.rs. Necesita +10 tests sobre branches LCU primero. generate_handler! macro path qualification.

☐  Worker.js E2E tests con wrangler dev  [alto] — Local server + Playwright API mode hitting endpoints. Pre-requisito real para Sprint 3 worker.

☐  Mutation testing cargo-mutants sobre engine/  [alto] — coachEngine + suggestionEngine + draftWinrateEngine. Identifica branches sin asserts.

## Observability

☐  Sentry Performance traces rollout  [alto] — tracesSampleRate=0.05 prod. Identificar slow transactions: dbLoad, LCU connect, op.gg fetch.

☐  Session Replay opt-in  [alto] — replaysOnErrorSampleRate=1.0 detrás de pref telemetry. GDPR compliance review primero.

☐  OpenTelemetry exporter LCU latency  [alto] — Histograms percentiles req latency. Posiblemente overkill para app desktop.

# 6. Nice-to-have (sin orden)

## UI / UX

☐  Dark/light mode toggle  [medio] — Sistema OS + manual override en Preferences.

☐  Animations FLIP en draft slot swaps  [bajo] — Reordenar visualmente al swap pick.

☐  Drag-to-reorder en pickorder champ select sim  [medio] — Para draft mode practice.

☐  Keyboard hint overlay (?)  [bajo] — Press '?' -> floating shortcuts cheat sheet.

☐  Tier list filter chips (S+/S/A/B/C/D)  [bajo] — Click chip -> filter visible rows.

## Coach AI

☐  Multi-turn chat con memoria persistente  [medio] — ai_memory tabla ya existe. Usar context window per session.

☐  Lesson plan auto-generate al completar 10 games  [medio] — Match repo trigger -> plan.

☐  Voice input para AI Coach  [medio] — Web Speech Recognition API. Useful in-game.

☐  Multi-provider tool calling (function calling)  [alto] — Cuando Groq/Gemini soporten, agregar tools.

## Data / Meta

☐  Pro play sync de LCK más frecuente  [bajo] — Diario en lugar de weekly. Bump cron.

☐  Per-region tier list (KR vs EUW vs NA)  [bajo] — Pref user region default. Already supported en dpm.

☐  Patch history viewer  [medio] — Compara 16.10 vs 16.11 champion tier diff.

☐  Matchup notes user-created  [medio] — Tabla custom_matchup_notes. UI for jotting per-matchup tips.

## Distribución

☐  MSI installer (alternativa NSIS)  [medio] — Mejor para enterprise sysadmins.

☐  macOS build + signing  [alto] — Tauri soporta. Necesita Apple Developer cert.

☐  Linux .deb / .AppImage  [medio] — Tauri soporta. Tests Ubuntu 22.04.

☐  Auto-rollback en update failure  [alto] — Tauri updater detecta crash post-update -> restore prev.

# 7. Infraestructura

## CF Worker

☐  Push GitLab submodule  [bajo] — Local commits e4bd221 + 46c4479 sin push. Auth missing en sesión Claude. Tú haz: cd cloudflare-worker && git push origin main.

☐  KV namespace para cache compartida  [alto] — Reemplaza caches.default. Compartido entre regiones edge.

☐  Wrangler tail logging en staging  [bajo] — Logs en tiempo real para debug producción.

☐  Health endpoint /health con métricas  [medio] — Latencia avg último 5min, rate limit hits, error rate.

## Cloudflare R2 storage

☐  Mover Tauri update binaries de GitHub Releases a R2  [medio] — Más rápido global. ~$5/mes bandwidth.

☐  Champion icon CDN propio en R2  [alto] — Backup si DDragon cae. Sync diario.

## Release process

☐  Conventional Commits enforced en hook  [bajo] — commitlint + husky commit-msg.

☐  Changelog auto-generated  [bajo] — release-please o standard-version.

☐  Semver tagging automático en CI  [medio] — Bump version on main merge según commit types.

☐  Release notes draft auto-creado  [bajo] — Saca de commits desde last tag.

# 8. Calidad de código

## TypeScript strict

☐  Enable strict: true full + noUncheckedIndexedAccess  [medio] — Identifica accesos array sin guard. Esperar a fix bug round.

☐  eslint-plugin-react-hooks rule exhaustive-deps  [bajo] — Catch missing deps en useEffect.

☐  eslint-plugin-jsx-a11y  [bajo] — A11y warnings en JSX. Complementa axe tests.

☐  Type guards centralizados en utils/typeGuards.ts  [bajo] — isChampion, isMatchData, etc. DRY.

## Rust clippy stricter

☐  Enable clippy::pedantic + selective allow  [medio] — Más lints. Empezar con warnings, no deny.

☐  cargo-deny config para vulns  [bajo] — Bloquea crates con CVE conocidos.

☐  cargo-machete unused deps detection  [bajo] — Identifica deps sin uso real.

# 9. Priorización recomendada

Orden valor/risk para próximas waves:

## Wave 1 (Sprint corto, 1 día)

1. Push CF submodule GitLab (necesitas tú)

2. Husky pre-commit + Dependabot (DX wins eternos)

3. GitHub Actions matrix (CI gate)

4. App.tsx 3 hooks finales (useDraftDerivations + useSuggestions + useDraftPrediction)

5. Worker Sprint 3 helpers (DPM + opggMatchups + parseLane)

## Wave 2 (Sprint medio, 2-3 días)

1. Storybook + 10 stories

2. Playwright 3 smoke tests

3. Worker Sprint 3 routes (handlers -> routes/)

4. Bundle analyzer + code-split

5. Sentry PII snapshot tests

## Wave 3 (Sprint largo, 1+ semana)

1. lcu.rs split (alto risk pero alto valor mantenibilidad)

2. Worker E2E con wrangler dev

3. Sentry Performance rollout

# 10. Uso de este doc

Workflow sugerido:

• Marca ☐ → ✓ cuando completes en Word o impreso.

• Cuando tengas dudas o quieras priorizar diferente, mándame el item nombre.

• Al terminar wave, di 'regenera doc' y actualizo con estado nuevo.

• Color risk: verde = bajo, amarillo = medio, rojo = alto. Empieza por verdes.

Si descubres bug nuevo en producción durante uso, agrégalo a sección 2 (Bugs).